Propuesta de diseño de

Proyecto de titulación (APT)

Asignatura Capstone

| Antecedentes personales |  |
| --- | --- |
| Nombre estudiante | Daniela Huaiquiñir Cordero |
| Rut | 20526726-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

Descripción proyecto APT

El presente proyecto de titulación (APT) consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web segura para el emprendimiento Nicolett Studio Fantasy, un centro de belleza integral ubicado en la comuna de Buin. Esta solución está orientada a digitalizar y optimizar la gestión de reservas de clientas y la administración de servicios (como peluquería, manicure, pedicure y tratamientos de pestañas), alineándose con el concepto de su negocio: “Belleza a tu ritmo y sin barreras”. Para lograrlo, el sistema incorporará mecanismos clave de ciberseguridad, control de accesos y protección de datos, garantizando que la información personal, historiales de atención y preferencias de las clientas se mantenga totalmente privada y a salvo de accesos no autorizados o filtraciones. Por otro lado, la relevancia de esta iniciativa radica en la capacidad de aplicar tecnología segura para modernizar negocios locales, ayudando a mejorar su competitividad en el mercado. En la actualidad, centros de estética como Nicolett Studio u otros no solo requieren de una agenda digital básica, sino plataformas confiables, estables y fáciles de usar que respalden la fidelización de sus clientas, lo que es adecuado para demostrar que los sistemas de información deben ser capaces de adaptarse a los horarios flexibles, proteger los datos sensibles y asegurar que las operaciones diarias del salón fluyan sin interrupciones ni contratiempos, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad que exige el mercado tecnológico de hoy.

| Nombre del proyecto | Nicolett Studio Fantasy – Sistema web de gestión de citas y control de acceso seguro para centro de belleza |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ciberseguridad, arquitectura de sistemas y gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | - Programación de software - Análisis y planificación de requerimientos - Análisis y desarrollo de modelos de datos - Gestión de proyectos informáticos - Arquitectura de sistemas y seguridad |

Fundamentación proyecto APT

El desarrollo del proyecto para Nicolett Studio Fantasy se fundamenta en la necesidad real de modernizar y digitalizar la gestión operativa de su centro de belleza ante un mercado donde la flexibilidad de horarios es clave para clientas con alta demanda (como madres sin redes de apoyo, mujeres con turnos rotativos, ejecutivas, entre otras). Esta iniciativa surge a partir de superar todas las limitaciones que supone una administración manual o desorganizada de citas, pudiendo dotar al salón de una plataforma tecnológica propia, segura y accesible, que no solo optimice la experiencia del servicio, sino que también asegure la protección estricta de la información personal de cada usuario, consolidando así un estándar profesional de confianza y eficiencia.

| Relevancia del proyecto APT | - Problema a solucionar: La falta de un sistema web estructurado de reservas y administración para el salón de belleza. - Ubicación y contexto: Se sitúa en la comuna de Buin, enfocándose en un negocio de servicios estéticos (manicure, pedicure, pestañas, cejas y peluquería). - Impacto: Beneficia directamente a clientas con restricciones horarias (mamás sin red de apoyo, trabajadoras por turnos y ejecutivas). - Aporte de valor: Moderniza la atención, protege los datos sensibles de las usuarias y asegura una experiencia flexible bajo el concepto del salón. |
| --- | --- |
| Descripción del proyecto APT | Consiste en desarrollar e implementar una plataforma web que digitalice la gestión de citas y servicios de peluquería, manicure, pedicure y tratamientos de pestañas, integrando controles de seguridad y acceso para proteger la información frente a brechas o accesos no autorizados. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se alinea directamente con el plan de estudios de la institución mediante las siguientes competencias clave: - Programación de software: Vital para construir la lógica de la plataforma y sus componentes web. - Análisis y planificación de requerimientos: Necesario para levantar las necesidades operativas de la peluquería y transformarlas en especificaciones técnicas. - Análisis y desarrollo de modelos de datos: Requerido para diseñar la base de datos que almacenará de forma segura las citas, clientas y servicios. - Arquitectura de sistemas y seguridad: Esencial para blindar el sistema ante vulnerabilidades. - Gestión de proyectos informáticos: Clave para controlar los plazos de entrega y los riesgos del desarrollo. |
| Relación con los intereses profesionales | El presente proyecto se alinea con las áreas de ciberseguridad, arquitectura de sistemas y gestión de proyectos, lo que permitirá aplicar conocimientos teóricos en un caso real del ámbito tecnológico y de servicios, fortaleciendo competencias clave para proyectos futuros de similares características y el desempeño profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del proyecto APT | Su ejecución es completamente viable considerando los siguientes factores: - Duración y tiempo: Se desarrollará de manera acotada como un Producto Mínimo Viable (MVP) dentro de las 14 semanas del semestre y las horas de la asignatura. - Materiales requeridos: Entornos de desarrollo de software, lenguajes web, frameworks de seguridad y herramientas de control de versiones (Git). - Factores facilitadores: Uso de librerías estables y conocimientos previos en programación y bases de datos. - Factores obstaculizadores y mitigación: Los posibles retrasos en la integración de módulos de seguridad se solucionarán aplicando un seguimiento semanal riguroso de las tareas planificadas. |

| Objetivos |  |
| --- | --- |
| Objetivo general | Diseñar e implementar una plataforma web segura de gestión de reservas y control de accesos para el centro de belleza Nicolett Studio Fantasy, optimizando la atención de clientas con alta restricción horaria en Buin bajo el concepto "Belleza a tu ritmo y sin barreras" |
| Objetivos específicos | - Analizar y documentar los requerimientos funcionales y de seguridad necesarios para la administración de servicios y perfiles de usuarios de la plataforma. - Diseñar la arquitectura de software y el modelo de datos relacional para garantizar la persistencia y protección de la información corporativa y personal. - Construir la solución web aplicando buenas prácticas de programación y estándares de seguridad informática en el desarrollo. - Validar el funcionamiento del sistema a través de pruebas orientadas a la verificación de calidad y cumplimiento de los requerimientos establecidos. |

Metodología

Con el fin de asegurar una ejecución estructurada, flexible y adaptada a los requerimientos del negocio, el desarrollo de este sistema se regirá bajo un marco de trabajo ágil SCRUM, el cual es iterativo e incremental, lo que optimizará los tiempos de entrega y el control operativo.

Descripción de la metodología

La metodología SCRUM nos permitirá gestionar el desarrollo de forma iterativa e incremental a lo largo de las semanas académicas. Esto facilitará la adaptación continua ante posibles cambios en los requerimientos del salón de belleza mediante la organización en Sprints, revisiones periódicas y entrega de funcionalidades prioritarias. Dado que este proyecto se desarrolla de manera grupal, las funciones, tareas y responsabilidades serán distribuidas de la siguiente manera entre los integrantes del equipo: - Product Owner: Encargada de mantener la comunicación directa con las necesidades del salón de belleza, definiendo y priorizando los requerimientos funcionales y de seguridad de la plataforma. - Scrum Master: Responsable de velar por el cumplimiento de los tiempos, la correcta aplicación de la metodología SCRUM, la fluidez de las reuniones de seguimiento y la eliminación de impedimentos técnicos. - Equipo de desarrollo (Developers): Encargadas de ejecutar de forma colaborativa las tareas de análisis, modelado de datos, programación, integración y pruebas de la solución web.

| Evidencias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| Avance | Mockups de interfaz web | Colección de maquetaciones cubren las vistas de servicios, galería, inicio de sesión, perfil de usuario, cancelación de citas y paneles de administración general. | Permite validar visualmente la arquitectura de información y la experiencia de usuario (UX) acordada para el sistema de gestión del salón de belleza antes del desarrollo del código base. |
| Avance | Canta Gantt | Cronograma estructurado en Microsoft Project que detalla la planificación temporal desde la fase inicial de levantamiento de requerimientos hasta los Sprints 0-4 y cierre. | Permite realizar un seguimiento formal del avance cronológico, identificar la ruta crítica del proyecto y asegurar el cumplimiento de los plazos comprometidos en la fase académica. |
| Final | Repositorio GitHub | Contendrá el código fuente funcional del sistema de autenticación, agendamiento y control administrativo, junto con la documentación completa del proyecto (README, manuales y bitácoras, entre otros) alojada en el repositorio. https://github.com/CAROLEANDRWS1985/nicolett-studio-fantasy | Demuestra la implementación técnica final y la estructuración formal del software, facilitando la auditoría del código y la revisión de los artefactos desarrollados. |

| Plan de trabajo proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos | Elaboración del product backlog inicial | Definición de los integrantes del equipo y asignación formal de roles (Product Owner, Scrum Master y Equipo de desarrollo). | Microsoft Project, Git, Documento APT | 2 días | - Product Owner / Nicolett Studio Fantasy - Scrum Master / Carol García | Facilitador: Clara definición de perfiles previos. Dificultad: Ninguna relevante. |
| Análisis y planificación de requerimientos | Configuración inicial del repositorio Git y ramas | Sesión de inicio con la dueña del salón para capturar necesidades operativas y del concepto "Belleza a tu ritmo y sin barreras". | Pauta de entrevista, documentos base | 2 días | - Product Owner / Nicolett Studio Fantasy | Facilitador: Disponibilidad de la contraparte. Dificultad: Ajustar detalles de horarios de clientas. |
| Análisis y planificación de requerimientos | Diseño de la arquitectura de software y selección de tecnologías | Estudio detallado de la administración manual, dispersión de datos y falta de alertas de seguimiento a los 30 días. | Documentación del proyecto | 2 días | - Product Owner / Nicolett Studio Fantasy - Equipo de desarrollo / Alejandra Garrido, Daniela Huaiquiñir | Facilitador: Claridad en los dolores del negocio. Dificultad: Acotar el alcance inicial. |
| Análisis y planificación de requerimientos | Diseño del modelo de datos relacional (clientes, servicios, citas) | Registro, priorización y estructuración de historias de usuario enfocadas en autenticación, reservas y control administrativo. | Tablero de backlog, herramientas ágiles | 2 días | - Product Owner / Nicolett Studio Fantasy - Scrum Master / Carol García | Facilitador: Estructura clara de requerimientos. Dificultad: Priorizar funcionalidades críticas. |
| Arquitectura de sistemas y seguridad | Creación de wireframes y mockups preliminares (web y móvil) | Creación y estructuración del repositorio de código fuente y definición de la estrategia de ramas para el desarrollo. | GitHub, consola, Git | 2 días | - Equipo de desarrollo / Alejandra Garrido, Daniela Huaiquiñir | Facilitador: Dominio de comandos Git. Dificultad: Convenciones de nombres de ramas. |
| Arquitectura de sistemas y seguridad | Planificación y estimación de historias de usuario para el Sprint 1 | Definición de componentes tecnológicos, frameworks web y controles de seguridad para proteger los datos de las clientas. | Diagramas de arquitectura, stack tecnológico | 2 días | - Equipo de desarrollo / Alejandra Garrido, Daniela Huaiquiñir | Facilitador: Experiencia previa en tecnologías web. Dificultad: Selección de librerías seguras. |
| Análisis y desarrollo de modelos de datos | Elaboración del product backlog inicial | Modelado de entidades y relaciones para asegurar la persistencia segura de la información del salón de belleza. | Herramientas de diseño de bases de datos | 2 días | - Equipo de desarrollo / Alejandra Garrido, Daniela Huaiquiñir | Facilitador: Conocimientos en bases de datos relacionales. Dificultad: Normalización de tablas. |
| Programación de software | Configuración inicial del repositorio Git y ramas | Maquetación visual de las vistas del sistema (inicio, servicios, perfiles, agendamiento y paneles de administración). | Herramientas de diseño visual, carpetas de mockups | 2 días | - Equipo de desarrollo / Alejandra Garrido, Daniela Huaiquiñir | Facilitador: Claridad en la interfaz de usuario. Dificultad: Ajustar diseño responsivo. |
| Gestión de proyectos informáticos | Diseño de la arquitectura de software y selección de tecnologías | Desglose de tareas del Sprint 1 enfocadas en el núcleo de autenticación y agendamiento seguro. | Planificador de tareas, backlog | 2 días | - Equipo de desarrollo / Alejandra Garrido, Daniela Huaiquiñir - Product Owner / Nicolett Studio Fantasy | Facilitador: Tareas bien acotadas. Dificultad: Estimación exacta de tiempos operativos. |
| Gestión de proyectos informáticos | Diseño del modelo de datos relacional (clientes, servicios, citas) | Definición de los integrantes del equipo y asignación formal de roles (Product Owner, Scrum Master y Equipo de desarrollo). | Microsoft Project, Git, Documento APT | 2 días | - Product Owner / Nicolett Studio Fantasy - Scrum Master / Carol García | Facilitador: Clara definición de perfiles previos. Dificultad: Ninguna relevante. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.