Sprint retrospective Nicolett Studio Fantasy Sprint 0 Integrantes Alejandra Garrido Daniela Huaiquiñir

# Datos del documento

## Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/08/2026 | Creación de la retrospectiva del Sprint 0. | Alejandra Garrido, Daniela Huaiquiñir |

## Información del sprint

| Organización | Nicolett Studio Fantasy |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 001V |
| Sprint | Sprint 0 |
| Objetivo del sprint | Definir la base del proyecto: Definition of Done, backlog, repositorio de código, requisitos no funcionales y el diseño del sistema (modelo de datos, diagramas UML, documento de diseño y mockups UI). |
| Estado | Completado |
| Participantes | Alejandra Garrido (AF), Daniela Huaiquiñir (DH) |

# Resultado del sprint

| Lista “Sprint 0” en Trello — Parte superior | Lista “Sprint 0” en Trello — Parte inferior |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarjeta |  | Responsables | Estado |
| Definition of Done (DoD) |  | DH, AF | Completada |
| Sprint backlog 0 |  | DH | Completada |
| Config. de Git local y repositorio organizacional en GitHub |  | DH, AF | Completada |
| Definición de requisitos no funcionales |  | No visible en la captura | Completada |
| Modelamiento de datos relacional (Diagrama ER) |  | DH, AF | Completada |
| Elaboración de diagramas UML |  | DH, AF | Completada |
| Documento de diseño y arquitectura del sistema |  | DH, AF | Completada |
| Diseño de mockups UI |  | AF, DH | Completada |

Avance: 8 de 8 tarjetas completadas.

# Retrospectiva

## ¿Qué salió bien?

- El DoD quedó definido antes de comenzar el desarrollo, lo que da un criterio común para cerrar tarjetas.

- El repositorio organizacional en GitHub quedó operativo desde el inicio.

- Los mockups UI se completaron, lo que deja una referencia visual para el desarrollo.

## ¿Qué no salió bien o se puede mejorar?

- Las tres tarjetas de diseño técnico (modelo ER, diagramas UML y documento de arquitectura) quedaron sin avance en sus checklists.

- El diseño del sistema es un entregable del Acta de Constitución y su atraso puede afectar los sprints siguientes.

## Acciones de mejora

| N° | Acción | Responsable | Se aplica en |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retomar y cerrar el modelo ER, los diagramas UML y el documento de diseño y arquitectura. | DH y AF | Sprint 1 |
| 2 | Acordar convención de ramas y mensajes de commit en Git. | DH | Sprint 1 |
| 3 | No cerrar el sprint con tarjetas de diseño sin avance: replanificarlas explícitamente. | AF | Sprint 1 |

## Compromisos del equipo

Revisar el avance de estas acciones en la planificación del siguiente sprint, y dejar registro en el tablero de Trello.