Sprint retrospective Nicolett Studio Fantasy Sprint 1 Integrantes Alejandra Garrido Daniela Huaiquiñir

# Datos del documento

## Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/09/2026 | Creación de la retrospectiva del Sprint 1. | Alejandra Garrido, Daniela Huaiquiñir |

## Información del sprint

| Organización | Nicolett Studio Fantasy |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 001V |
| Sprint | Sprint 1 |
| Objetivo del sprint | Construir la base técnica y las primeras funcionalidades de la plataforma: base de datos con migraciones, autenticación y roles, agendamiento online y sus pruebas unitarias. |
| Estado | Completado |
| Participantes | Alejandra Garrido (AF), Daniela Huaiquiñir (DH) |

# Resultado del sprint

| Lista “Sprint 1” en Trello — Parte superior | Lista “Sprint 1” en Trello — Parte inferior |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarjeta |  | Responsables | Estado |
| Sprint backlog 1 |  | DH | Completada |
| Gestión de criterios de aceptación |  | DH | Completada |
| Construcción de base de datos y migraciones iniciales |  | DH, AF | Completada |
| Módulo de autenticación, registro y control de roles |  | DH, AF | Completada |
| Módulo de agendamiento online |  | DH, AF | Completada |
| Pruebas unitarias de autenticación y reservas |  | DH, AF | Completada |
| Registro de evidencia de retrospectiva (Sprint 1) |  | DH | Completada |

Avance: 7 de 7 tarjetas completadas. Todas las tarjetas del sprint figuran completadas.

# Retrospectiva

## ¿Qué salió bien?

- Se completaron las 7 tarjetas del sprint, incluido el módulo de agendamiento online, que es el núcleo del producto.

- Las pruebas unitarias de autenticación y reservas se cerraron dentro del mismo sprint.

- Se dejó registro de evidencia de la retrospectiva.

## ¿Qué no salió bien o se puede mejorar?

- El sprint concentró tarjetas técnicas de alta dependencia (base de datos, autenticación y agendamiento), lo que aumentó el riesgo.

- La gestión de criterios de aceptación recayó en una sola persona.

- Las tarjetas técnicas muestran alertas de plazo (marca roja).

## Acciones de mejora

| N° | Acción | Responsable | Se aplica en |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Repartir la redacción de criterios de aceptación entre ambas integrantes. | DH y AF | Sprint 2 |
| 2 | Dividir tarjetas grandes en tareas más pequeñas con checklist. | DH | Sprint 2 |
| 3 | Revisar fechas de entrega al planificar para reducir alertas de plazo. | AF | Sprint 2 |

## Compromisos del equipo

Revisar el avance de estas acciones en la planificación del siguiente sprint, y dejar registro en el tablero de Trello.