Sprint retrospective Nicolett Studio Fantasy Sprint 2 Integrantes Alejandra Garrido Daniela Huaiquiñir

# Datos del documento

## Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/09/2026 | Creación de la retrospectiva del Sprint 2. | Alejandra Garrido, Daniela Huaiquiñir |

## Información del sprint

| Organización | Nicolett Studio Fantasy |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 001V |
| Sprint | Sprint 2 |
| Objetivo del sprint | Habilitar la gestión de clientas y la operación comercial: fichas de seguimiento e historial, motor de alertas automáticas y pasarela de pago. |
| Estado | Completado: 5 de 5 tarjetas |
| Participantes | Alejandra Garrido (AF), Daniela Huaiquiñir (DH) |

# Resultado del sprint

| Lista “Sprint 2” en Trello — Parte superior | Lista “Sprint 2” en Trello — Parte inferior |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarjeta |  | Responsables | Estado |
| Sprint backlog 2 |  | DH | Completada |
| Desarrollo de fichas de seguimiento e historial de clientes |  | DH, AF | Completada |
| Motor de alertas automáticas |  | DH, AF | Completada |
| Módulo de pasarela de pago |  | DH, AF | Completada |
| Registro de evidencia de retrospectiva (Sprint 2) |  | DH | Completada |

Avance: 5 de 5 tarjetas completadas. Todas las tarjetas del sprint figuran completadas.

# Retrospectiva

## ¿Qué salió bien?

- Se completaron las 5 tarjetas del sprint.

- Se avanzó en funcionalidades de negocio con valor directo para el estudio (historial, alertas y pagos).

- Ambas integrantes participaron en las tarjetas principales y se registró la evidencia de retrospectiva.

## ¿Qué no salió bien o se puede mejorar?

- La pasarela de pago y las alertas automáticas dependen de servicios externos que conviene probar con más anticipación.

- Las tarjetas principales muestran alertas de plazo (marca roja).

## Acciones de mejora

| N° | Acción | Responsable | Se aplica en |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probar integraciones externas (pagos y mensajería) en una etapa temprana del sprint. | DH | Sprint 3 |
| 2 | Revisar fechas de entrega al planificar para evitar alertas de plazo. | AF | Sprint 3 |
| 3 | Documentar el flujo de pago y las reglas de alertas. | AF | Sprint 3 |

## Compromisos del equipo

Revisar el avance de estas acciones en la planificación del siguiente sprint, y dejar registro en el tablero de Trello.