|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? Sí, en términos generales el cronograma de trabajo avanza según lo proyectado (lo que se reflejó en una adecuada gestión del tiempo de exposición de 13 minutos en la Fase 1), pero identificamos un desajuste conceptual y de alcance: habíamos dejado fuera del alcance inicial el control transaccional de inventario, el cual quedó mapeado por error en el Sprint 4. ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? - Facilitadores: La alta involucración de Nicolett (cliente real) y el dominio previo del equipo en modelado de datos y arquitectura ágil. - Dificultades: La coordinación de reuniones con los horarios comerciales saturados del salón, la superposición de horarios de atención al configurar la lógica, y la falta de precisión técnica en algunos conceptos expuestos (como diferenciar Git de GitHub o justificar técnicamente el uso de ciertos términos).

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Ajustaremos formalmente el alcance del MVP para unificar criterio con el Sprint 4 (definiendo si entra o se acota el inventario transaccional). - Estandarizaremos un glosario técnico interno para explicar sin dudar herramientas de control de versiones (Git vs. GitHub) y depurar métricas/conceptos de negocio. - Migraremos la info densa de planillas a diseño limpio en las láminas y haremos ensayos grabados para corregir muletillas y nerviosismo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? Positivo: la base funcional del software avanza firme y se cumple la ruta ágil. ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? La cohesión técnica del grupo (ingenieras en formación), la claridad de roles (Product Owner, Scrum Master, Developers) y la adaptación rápida al feedback. ¿Qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Afinar la pinza entre documento de alcance y Sprints, rediseñar las láminas finales recargadas de texto/tablas, y ensayar más con cronómetro.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Cómo resolvemos formalmente la contradicción del alcance: ampliamos el documento inicial para sumar el inventario transaccional del Sprint 4, o reajustamos el Sprint 4 para dejarlo solo en consulta/visualización? ¿La nueva separación de las primeras láminas (contexto, problema y solución por separado) y darle más peso a los objetivos específicos ya cumple con la expectativa del estándar gráfico/conceptual que pediste en la retroalimentación, o sugerís otro ajuste de estructura? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Qué requerimientos funcionales y no funcionales deberíamos considerar para asegurar que la plataforma sea útil, segura y fácil de utilizar tanto para los clientes como para la dueña del salón?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? Sí, necesitamos balancear la carga técnica con la corrección documental y de diseño visual que pidió el feedback. Las tareas de programación ya están encauzadas, pero la depuración de la presentación y la coherencia de alcances requiere reasignar focos. ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? - Ajuste documental (alcance vs. Sprints): Asignado a una Developer para unificar el criterio del inventario transaccional con el Backlog. - Rediseño visual de láminas: Asignado a otra integrante para transformar las tablas y bloques densos en gráficos limpios y jerarquizados. - Control de discurso técnico y ensayos grabados: Asignado de forma cruzada (revisar glosario Git/GitHub y conceptos de negocio) y una sesión de ensayo general cronometrado/grabado con todo el equipo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? Muy positivo y afiatado el equipo mantiene un ritmo constante de desarrollo y responde de buena forma a los ajustes de la pauta. ¿Qué aspectos positivos destacan? - La comunicación constante y fluida entre las integrantes. - La clara distribución y respeto de los roles Scrum (Product Owner, Scrum Master, Developers). - El soporte técnico mutuo (apañe) para resolver la arquitectura de datos y los módulos del sistema. ¿Qué aspectos podrían mejorar? Revisar la presentación cruzada con más días de anticipación para que no se nos pasen tablas feas de planillas, y coordinar con más holgura los horarios de ensayo general conjunto.