Acta de Constitución del proyecto

Nicolett Studio Fantasy

Integrantes

Alejandra Garrido

Daniela Huaiquiñir

Contenido

Información del proyecto	3

Propósito y justificación del proyecto	3

Descripción del proyecto y entregables	4

Objetivos	5

Riesgos iniciales de alto nivel	6

Cronograma de hitos principales	6

Presupuesto inicial asignado	6

Lista de interesados (stakeholders)	7

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad	7

Personal y recursos pre-asignados	8

Aprobaciones	8

# Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Nicolett Studio de Belleza |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización de Nicolett Studio Fantasy |
| Fecha de preparación | Agosto 2026 |
| Cliente | Nicolett Studio Fantasy |
| Patrocinador principal | Duoc UC San Bernardo |
| Gerente de proyecto | Daniela Huaiquiñir |

# Propósito y justificación del proyecto

Propósito del proyecto: Desarrollar e implementar una plataforma web integral de gestión y agendamiento automatizado para Nicolett Studio Fantasy, que centralice el control de citas, optimice la trazabilidad de las atenciones e independice los procesos operativos del manejo manual, garantizando una experiencia accesible, precisa y personalizada para las clientas. Justificación del proyecto: Actualmente, Nicolett Studio Fantasy opera mediante un sistema de agendamiento manual que genera ineficiencias críticas en la coordinación, tales como la superposición y duplicidad de citas. Esta problemática impacta directamente en la calidad del servicio, afectando especialmente a segmentos clave como madres que asisten acompañadas de sus hijos, quienes requieren certeza y puntualidad en sus tiempos. Adicionalmente, la ausencia de un registro centralizado sobre los servicios prestados (historial de atenciones, tarifas aplicadas y profesionales asignados) limita la trazabilidad financiera y operativa del estudio, propiciando la pérdida de clientela e impidiendo un control riguroso del negocio. La implementación de la solución digital resolverá estos cuellos de botella al automatizar la asignación de horarios sin márgenes de error, registrar detalladamente cada transacción y profesional interviniente, e impulsar la fidelización del cliente mediante una gestión moderna, confiable y orientada a la excelencia operativa.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web integral de gestión operativa y agendamiento en línea para el centro de belleza Nicolett Studio Fantasy, ubicado en Buin. La solución tecnológica está orientada a la transformación digital de la empresa, reemplazando el modelo de registro manual por una arquitectura centralizada. La plataforma ofrecerá un catálogo interactivo con la oferta de servicios, información institucional, canales de contacto y un módulo dinámico de reservas en tiempo real. Este sistema resolverá de forma definitiva la superposición horaria y los conflictos de agenda, otorgando autonomía a las clientas con especial atención a madres que asisten acompañadas de sus hijos y profesionales con horarios acotados para gestionar sus citas 24/7 de manera autónoma. A nivel administrativo, el sistema permitirá controlar la asignación de profesionales, consolidar la trazabilidad de cada atención (servicio realizado, tarifa aplicada y especialista interviniente) e impulsar la fidelización y el crecimiento comercial del estudio.

Entregables principales: - Sitio web con catálogo de servicios, agendamiento sin cruces de horario y registro de servicio/costo/profesional por atención. - Acta de Constitución - Product Vision - Product Backlog priorizado - Sprint Backlog por cada Sprint - Definition of Done (DoD) - Documento de diseño - Evidencia de retrospectiva - Plan de pruebas y evidencias (unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad) - Manual técnico y de despliegue - Diagramas de arquitectura y de componentes - Diagramas de comunicación entre servicios - Modelo de datos - Diagramas UML mínimos - Requerimientos no funcionales - Dockerfile y Docker Compose - Código fuente del proyecto y archivos de configuración - Acta de cierre

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Catálogo de servicios y agendamiento online | Implementar una plataforma web integral que exponga la oferta de servicios, canales de contacto institucionales y un motor de reservas automatizado en tiempo real, garantizando la no duplicidad de citas y el registro de la trazabilidad de cada atención (servicio, costo y profesional). |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Cumplimiento de plazos del ramo APT | Garantizar el cumplimiento estricto de las fases de planificación, desarrollo, pruebas y entrega según el calendario de hitos definido para la asignatura de Proyecto Integrador. |
| Costo |  |
| Desarrollo sin costos económicos | Desarrollar, estructurar en entornos virtuales autónomos y poner en marcha la solución utilizando herramientas de código abierto, planes de uso gratuito de servicios web y tecnologías de desarrollo propio, sin generar costos financieros para la contraparte. |
| Calidad |  |
| Sitio funcional y sin errores críticos | Entregar una solución web estable, segura, intuitiva y responsive, cumpliendo con los estándares de calidad del código y la matriz de requerimientos no funcionales especificada para el proyecto. |
| Otros |  |
| Satisfacción | Entregar una solución web estable, segura, intuitiva y adaptable a cualquier pantalla (celulares, tablets y computadores), cumpliendo con los estándares de calidad del código y la matriz de requerimientos no funcionales especificada para el proyecto. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Indisponibilidad o baja médica de algún integrante del equipo, afectando la continuidad en el avance de las tareas asignadas. - Desviación en el cronograma de trabajo respecto a los plazos y fechas límite establecidos en la Carta Gantt. - Complejidad técnica en la programación e integración del motor de agendamiento de citas en tiempo real. - Modificación o incorporación imprevista de nuevos requerimientos por parte de la administración de Nicolett Studio Fantasy durante la etapa de desarrollo.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | Completado |
| Diseño de la interfaz (mockups) | Completado |
| Desarrollo del módulo de autenticación, registro y control de roles | En curso |
| Desarrollo del módulo de agendamiento online | En curso |
| Desarrollo de motor de alertas automáticas (seguimiento) | En curso |
| Desarrollo del catálogo de servicios | En curso |
| Pruebas y ajustes | Por definir |
| Entrega final del proyecto | Por definir |

# Presupuesto inicial asignado

El presente proyecto se ejecuta bajo una modalidad de costo directo cero, al tratarse de un desarrollo de carácter académico. La arquitectura del sistema, la infraestructura de desarrollo y la puesta en marcha de la plataforma se sustentan íntegramente en el uso de herramientas de código abierto, planes de uso gratuito de servicios web y tecnologías de desarrollo propio. El presupuesto del proyecto está constituido exclusivamente por el capital humano y la estimación de horas de trabajo invertidas por los integrantes del equipo para las fases de análisis, diseño, programación, pruebas e implementación.

# Lista de interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Daniela Huaiquiñir | Gerente de proyecto | Equipo APT |
| Alejandra Garrido | Integrante del equipo | Equipo APT |
| Representante de Nicolett Studio Fantasy | Cliente | Nicolett Studio Fantasy |
| Docente guía | Patrocinador / Evaluador | Duoc UC San Bernardo |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Nicolett Studio Fantasy | Cliente / Aprobación principal | Nicolett Studio Fantasy |
| Daniela Huaiquiñir | Líder de proyecto | Equipo APT |
| Alejandra Garrido | Equipo de desarrollo | Equipo APT |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Asignación de roles, distribución de actividades y gestión de la carga de trabajo del equipo de desarrollo según sus competencias. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Al no considerar presupuesto monetario ($0 CLP), la autoridad se enfoca en evaluar y autorizar la adopción de herramientas, plataformas y licencias de uso gratuito. |
| Decisiones técnicas | Fomento del consenso técnico en el equipo. En caso de discrepancias o paridad de opiniones, el Gerente de Proyecto posee la facultad de arbitraje y decisión final. |
| Resolución de conflictos | Mediación interna en primera instancia para gestionar divergencias operativas o interpersonales dentro del equipo. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Ante contingencias de alto impacto, desviaciones graves del cronograma o desacuerdos no resueltos internamente, la decisión se escala formalmente al docente supervisor de la asignatura (APT). |

# Personal y recursos pre-asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Alejandra Garrido | Equipo APT |
| Daniela Huaiquiñir | Equipo APT |
| Computador e internet propios de cada integrante del equipo | Equipo APT |
| Información entregada por Nicolett Studio Fantasy (servicios, precios, datos del negocio) | Equipo APT |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Nicolett Studio Fantasy |  |  |
| Alejandra Garrido |  |  |
| Daniela Huaiquiñir |  |  |
| Paz Morales |  |  |
| Fabián Alcántara |  |  |