Guía 2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hemos completado la fase de definición y diseño de la plataforma web de Nicolett Studio Fantasy bajo la metodología SCRUM con: Acta de constitución, Product vision, requisitos funcionales y no funcionales, Product Backlog priorizado, Sprint Backlog (Sprint 0 al Sprint 2), Definition of Done, modelo de datos y diagramas de arquitectura y UML. Definimos la arquitectura (monolito modular en Django) y se cuenta con mockups de la página principal en Figma. Actualmente el equipo trabaja en el Sprint 3: flujos específicos para segmentos del salón, catálogo de servicios/productos y maquetación y optimización responsive (web/mobile). |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes: se mantienen los objetivos de la Fase 1 (digitalizar la gestión del salón, contar con historial de clientas y habilitar agendamiento en línea con servicio y profesional asignado). |
| Metodología | Sin ajustes: se mantiene Scrum (sprints, Product Backlog priorizado, Definition of Done y tablero Trello). El cambio de stack a Django no altera el marco de trabajo. |
| Evidencias de avance | - Documentos de gestión (Acta de constitución, Product Vision, requisitos, Product Backlog, Sprint Backlog 0 y 1, Definition of Done) - Documento de diseño con diagramas de arquitectura, componentes y UML, y modelo de datos v2 con su script SQL - Tablero Trello con los sprints y asignación de tareas - Mockups en Figma - Avance del módulo de cuentas en Django. En conjunto muestran la secuencia planificación, diseño y construcción. |

2. Monitoreo del plan de trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Acta de constitución, Product Vision y requisitos funcionales y no funcionales | Trello, Word, reuniones con la dueña del salón | 2 semanas | Alejandra Garrido y Daniela Huaiquiñir | Facilitado por acceso directo a la dueña; los requisitos cambiaron al precisarse reglas de negocio. | Completado | Requisitos en documento propio. |
| Gestión de proyectos informáticos | Product Backlog priorizado y Sprint Backlog (Sprint 0 y 1) | Trello, Word | 2 semanas | Daniela Huaiquiñir | Carga de Sprint 1 mayor a la estimada. | Completado | Sprint 1 ampliado a 17 tareas. |
| Diseño y modelado de soluciones | Modelo de datos y diagramas UML | Mermaid Live Editor, documento de diseño | 2 semanas | Alejandra Garrido | Reglas de negocio (abono, varios servicios por reserva) exigieron rediseño. | Completado | Modelo v2: pagos, estados enum, decimales. |
| Diseño y modelado de soluciones | Arquitectura (monolito modular) y selección de stack | Documento de diseño | 1 semana | Alejandra Garrido y Daniela Huaiquiñir | El stack inicial resultó complejo para el equipo. | Ajustada | Cambio a Django. |
| Diseño y modelado de soluciones | Mockups en Figma (página principal y vistas por rol) | Figma | 2 semanas | Daniela Huaiquiñir | Faltan mockups de login, registro, perfil y agenda. | En curso | Priorizar vistas del MVP. |
| Desarrollo de software | Entorno Django y módulo de cuentas (registro, login, roles, perfil) | VS Code, Python, Django | 3 semanas | Alejandra Garrido | Desarrollo local, avanzando por módulos. | En curso | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Agenda y reservas (disponibilidad, cancelación, reagendamiento) e integración con Google Calendar | Django, Google Calendar API | 4 semanas | Daniela Huaiquiñir | Depende del módulo de cuentas; alcance de la integración por validar. | No iniciado | Integración con Google Calendar opcional. |
| Desarrollo de software | Pagos (pasarela para Chile) y venta de productos con retiro en el salón | Django, pasarela de pago | 3 semanas | Daniela Huaiquiñir | Pasarela por definir; marketplace de alcance básico. | No iniciado | Marketplace acotado. |
| Desarrollo de software | Historial de atención, ficha histórica y alertas de seguimiento | Django | 2 semanas | Alejandra Garrido | Depende de que existan reservas atendidas. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad | Framework de pruebas de Django | 2 semanas | Alejandra Garrido y Daniela Huaiquiñir | Se ejecutarán al cerrar cada módulo. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Repositorio GitHub público, README, Docker y documentación de cierre | GitHub, Docker, Word | 2 semanas | Alejandra Garrido y Daniela Huaiquiñir | El desarrollo sigue local; falta publicar el repositorio. | Con retraso | Crear repositorio y priorizar README. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: acceso directo a la dueña del salón para validar reglas de negocio; uso de Scrum y Trello para ordenar el trabajo en sprints; y un modelo de datos definido antes de programar. Dificultades y acciones: - El stack inicial que teníamos en mente era complejo, por lo que se cambió a Django. - Algunas reglas de negocio cambiaron o siguen sin confirmar (abono, plazo de cancelación, varios servicios por reserva), por lo que se documentan como supuestos y se validarán con la dueña. - La carga del Sprint 1 superó lo estimado, por lo que se amplió la lista de tareas y se repartió por módulo. - Los mockups están incompletos, por lo que se completarán por vistas del MVP.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajustadas: - Stack tecnológico, de Spring Boot/React a Django con monolito modular, para reducir la complejidad y avanzar por partes. - Modelo de datos, cambió para incorporar pagos, estados y decimales con precisión. Eliminadas: ninguna. El plan se mantiene porque los ajustes no modifican los objetivos ni la metodología.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Con retraso: archivos del proyecto. Se irá actualizando conforme se terminen los ajustes y últimos detalles del proceso de desarrollo de la plataforma web y se pueda realizar el plan de pruebas con el despliegue. No iniciadas: agenda y reservas, pagos y productos, historial y alertas, pruebas y Docker. Dependen del módulo de cuentas y se abordarán en los siguientes sprints según la prioridad del Product Backlog. Para no afectar el proyecto se acotará el alcance del MVP (marketplace básico con retiro en salón e integración con Google Calendar opcional).

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.