Guía 3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Nicolett Studio Fantasy: plataforma web de agendamiento y gestión de clientas para un salón de belleza |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; gestión de proyectos informáticos; modelado y gestión de datos. |
| Competencias | Desarrollo de soluciones de software web con buenas prácticas; diseño de modelos de datos; gestión de proyectos con marcos ágiles; aplicación de criterios de calidad y seguridad. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Nicolett Studio Fantasy gestiona sus citas de forma manual, por WhatsApp y de manera presencial, y luego las traspasa a Google Calendar, lo que genera desorden de información, errores de agenda y falta de historial de las clientas. El proyecto digitaliza el agendamiento, el pago y el seguimiento de atenciones en una plataforma web. - Relevancia laboral: digitalizar procesos de pequeñas empresas es una demanda frecuente para un ingeniero informático e integra levantamiento de requisitos, modelado de datos, desarrollo web y gestión ágil. - Ubicación: salón de belleza en Buin, Región Metropolitana (Chile), microempresa con servicios de manicure, pedicure, pestañas, lifting, cejas, peluquería y masajes, con atención personalizada. - Impacto: afecta a la dueña y profesionales del salón (gestión de agenda) y a sus clientas: madres sin red de apoyo, trabajadoras con turnos, mujeres ejecutivas y clientas de ocasión, que necesitan reservar con flexibilidad. - Aporte de valor: reserva en línea con servicio, profesional y horario definidos, pago completo o con abono, cancelación y reagendamiento, y ficha histórica con alertas de seguimiento, lo que reduce traspasos manuales y favorece la fidelización. |
| 2. Objetivos | Desarrollar una plataforma web para Nicolett Studio Fantasy que digitalice el agendamiento, el pago de servicios y el historial de atención de sus clientas, entre agosto y noviembre de 2026. - Levantar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales junto con la dueña del salón. - Diseñar la arquitectura y el modelo de datos que soporten usuarios por rol, reservas, pagos e historial. - Implementar registro, inicio de sesión y perfiles diferenciados por rol (cliente y administrador). - Implementar el agendamiento en línea por bloques horarios, con cancelación y reagendamiento de citas. - Implementar la ficha histórica de atención con alertas de seguimiento por cliente. - Verificar la calidad mediante pruebas y dejar el sistema documentado y desplegable con Docker. |
| 3. Metodología | Scrum, con sprints, Product Backlog priorizado, Definition of Done y seguimiento en Trello. - Fases: - Fase inicial: Acta de constitución, Product Vision y requisitos. - Sprint 0: Product Backlog, arquitectura, modelo de datos y mockups. - Sprints de desarrollo por módulos (cuentas, agenda, pagos, historial) con criterios de aceptación por historia. - Pruebas, documentación y cierre con retrospectivas. - Pertinencia: las reglas de negocio del salón se fueron precisando con la dueña, por lo que Scrum permitió entregar por incrementos, repriorizar el backlog y validar con la contraparte en cada sprint, a diferencia de un enfoque en cascada con requisitos cerrados desde el inicio. |
| 4. Desarrollo | Etapas del proyecto desarrolladas y planificadas: - Fase inicial y Sprint 0: Acta de constitución, Product Vision, requisitos, Product Backlog priorizado y Definition of Done. - Diseño: documento con arquitectura de monolito modular, diagramas de componentes y UML, y modelo de datos v2 (usuarios y roles, servicios, citas, historial de atención, alertas, productos, ventas y pagos). - Sprint 1: criterios de aceptación, mockups en Figma y desarrollo inicial en Django del módulo de cuentas. - Sprints siguientes (planificados): agenda y reservas, pagos y productos, historial con alertas, pruebas, Docker y documentación de cierre. Los principales facilitadores y dificultades fueron: - Facilitadores: acceso directo a la dueña del salón para validar reglas de negocio, uso de Scrum y Trello para ordenar el trabajo, y modelo de datos definido antes de programar. - Dificultades: complejidad del stack inicial (Spring Boot/React), reglas de negocio que cambiaron al precisarse (abono, plazo de cancelación, varios servicios por reserva), carga del Sprint 1 mayor a la estimada y mockups incompletos. Ajustes realizados para cumplir los objetivos: - Se cambió el stack a Django manteniendo el monolito modular. - El modelo de datos se modificó para incorporar: tabla de pagos, estados como enum, decimales con precisión). - Las reglas aún sin confirmar se documentaron como supuestos para validarlas con la dueña. |
| 5. Evidencias | - Gestión: Acta de constitución, Product Vision, requisitos funcionales y no funcionales, Product Backlog, Sprint Backlog 0 y 2, Definition of Done y tablero Trello. - Diseño: documento de diseño, diagramas (arquitectura, componentes, UML) y modelo de datos con su script SQL. - Interfaz: mockups en Figma de la página principal y de las vistas. - Construcción: código Django del proyecto y capturas de las funcionalidades implementadas. - Calidad y cierre: plan y resultados de pruebas, manual técnico y de despliegue con Docker, y acta de cierre (a incorporar en la entrega final). |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto permitió confirmar el interés por el desarrollo web y el modelado de datos aplicados a problemas reales, y valorar la gestión ágil al trabajar con una contraparte real. Los intereses iniciales se mantienen, con mayor énfasis en diseñar sistemas centrados en el usuario. Además, nos interesa profundizar en desarrollo backend con Python y Django, arquitectura de software, pruebas automatizadas y despliegue con contenedores. Nos proyectamos como desarrolladoras de software o analistas de sistemas en equipos ágiles, con posibilidad de emprender soluciones digitales para pequeñas empresas como la de este proyecto. |